附件：

深汕特别合作区2020年地质灾害和危险边坡防治方案编制项目报价单

一、项目概况：

项目名称：深汕特别合作区2020年地质灾害危险边坡防治方案编制项目

项目地址：深汕特别合作区

项目内容：

根据国务院《地质灾害防治条例》的相关规定，本《防治方案》主要包括下列内容：

1、调查、汇总、统计2019年地质灾害和危险边坡隐患点治理计划完成情况。

2、调查、汇总、统计2019年地质灾害和危险边坡发灾情况。

3、汇总、整理各单位上报2020年治理计划点、收集、整理野外核查资料。

4、项目组组织专家现场核查各单位上报的治理计划点。主要核查隐患点的基本情况，如边坡所在行政区、街道、社区、边坡全市统一编号、中心点坐标、边坡长度、高度、坡度、岩性，边坡类型、详细的威胁对象（如边坡上下建（构）筑物的栋数、层数、建筑物用途及人员等信息），危害程度，初步确定隐患的危险性，对需要治理的隐患点由专家提出合理的治理方案并估算其治理费用等。

5、资料整理。根据野外对隐患点的核查情况整理《隐患点基本情况调查表》，形成电子文档；将隐患点的治理范围标注在地形图上，将治理范围数字化。

6、区相关部门调研了解《防治方案》在哪些方面需要改进的地方。

7、编写报告：根据全区防治资金安排按轻重缓急的原则统筹安排2020年辖区地质灾害和危险边坡治理计划，结合生态文明、全区重点建设区域等要求，统筹安排辖区地质灾害和危险边坡防治工作，编写年度地质灾害和危险边坡防治方案。编制过程两次咨询专家意见、全区征求意见。

8、成果资料：文本成果报告装订100套、治理范围图A3彩色图10套、治理范围图A3黑白图10套。

二、报价单（此报价表内只需填写一年的项目服务费）

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 费用（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | X |
| 2 |  |  | X |
| 3 |  |  | X |
| 4 |  |  | X |
| 5 |  |  | X |
| 合计 |  | 含税 | X（大写：X X X） |

三、项目服务时间和服务承诺

服务时间：从合同签订之日起3个月（以签订合同时间为准）。

服务承诺： 服务终止时间以完成项目要求的所有成果的时间点为准。

XXX公司（需加盖公章）

2019年XX月XX日